Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в поселке Иванино Курчатовского района Курской области на 2015-2017 годы»

за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  индикаторов и показателей  целей и задач программы | Значение индикатора и показателя | | | |
| Утверждено в  муниципальной программе | достигнуто | отклонение  от утверж-денного  значения  (+, -, %) | Причины  не достижения  запланирован-ных значений |
| I | Цель I |  |  |  |  |
| 1 | Задача N 1 |  |  |  |  |
| 1.1. | Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Подпрограммы | 1 | 0,7 | 70 | Нехватка денежных средств |
| 1.2. | Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Подпрограммы запланированному уровню затрат | 1 | 1 | 100 |  |
| 1.3. | Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий | 25 | 25 | 100 |  |

Таблица N 2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за весь период реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование индикаторов и  показателей  целей и задач  программы | Значения индикаторов и показателей программы | | | | | | | | | | | | |
| До начала  реализации  муниципальной программы | 1 год  реализации программы | | 2 год  реализации программы | | 3 год  реализации программы | | и т.д. | | За период реализации  программы | | | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | Отклонение (+, -, %) | Причины не достижения запланированных значений |
| I | Цель I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача N 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Подпрограммы |  | 1 | 0,7 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,7 | 70 | Нехватка денежных средств |
| 1.2. | Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Подпрограммы запланированному уровню затрат |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |
| 1.3. | Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий |  | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 | 100 |  |

Таблица N 3

Ход выполнения муниципальной программы за отчетный год

(за весь период реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования,  направление расходов | Выполнение муниципальной программы за 2016 год, тыс. рублей | | | | | |
| Предусмотрено программой на 2016 год | Фактически предусмотрено в бюджете  на год | Профинан- сировано | в % к общему объему,  предусмотренному программой | Выполнено | в % к общему объему, пре-дусмотренному программой |
| Всего | 1376,7 | 1437,62 | 753,14 | 52,4 | 753,14 | 52,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет | 1376,7 | 1437,62 | 753,14 | 52,4 | 753,14 | 52,4 |
| областной бюджет | - | - | - | - |  |  |
| районный бюджет | - | - | - | - |  |  |
| прочие источники | - | - | - | - |  |  |
| Из общего объема: |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения | - | - | - | - |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| муниципальный бюджет | - | - | - | - |  |  |
| Областной бюджет | - | - | - | - |  |  |
| районный бюджет | - | - | - | - |  |  |
| прочие источники | - | - | - | - |  |  |

Примечание:

Выполнение муниципальной программы анализируется за отчетный финансовый год и в целом за период реализации муниципальной программы.