[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ИВАНИНО

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213
«26» ноября 2014г.
	


Об утверждении Муниципальной программы 
«Газификация муниципального 

образования «посёлок Иванино» 
Курчатовского района Курской области
на 2015 - 2017 годы».

В соответствии с постановлением Администрации поселка Иванино Курчатовского района Курской области от 02.10.2012 года №248 «Об утверждении перечня муниципальных программ поселка Иванино Курчатовского района Курской области», Администрация посёлка Иванино Курчатовского района Курской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Газификация муниципального образования «посёлок Иванино» Курчатовского района Курской области
 на 2015 - 2017 годы» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление № 184 от 27.11.2013г. «Об утверждении муниципальной целевой программы «Газификация муниципального образования «поселок Иванино на 2014-2016 годы» с изменениями и дополнениями.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Глава посёлка Иванино:





В.П. Пыхтин
  Приложение 

к постановлению администрации
посёлка Иванино
от 26.11.2014 года № 213
Муниципальная программа 
Газификация муниципального образования 
«посёлок Иванино» Курчатовского района Курской области 
на 2015 - 2017 годы

Паспорт программы

Газификация муниципального образования 
«посёлок Иванино» Курчатовского района Курской области

 на 2015 - 2017 годы

	Наименование   программы 
	Муниципальная программа «Газификация муниципального образования «посёлок Иванино» на 2015-2017 годы (далее – Программа)

	Основание для разработки  программы      
	Областная программа по газификации Курской области

	Заказчик  программы
	Администрация посёлка Иванино

	Разработчик программы   
	Администрация посёлка Иванино


	Исполнители программы и основных мероприятий     
	Администрация посёлка Иванино

	Стратегические цели программы  
	Цель Программы – повышение уровня и качества жизни населения за счет развития газификации муниципального образования «посёлок Иванино» 

	Тактические задачи  программы       


	Задачи Программы: 

- повышение уровня газификации жилого фонда   муниципального образования «посёлок Иванино»; 

	Сроки и этапы реализации программы 
	Программа реализуется в один этап, 2014 -2016 годы

	Перечень основных мероприятий программы
	Проведение работ по газификации:

- строительство газовых сетей низкого давления по улицам Полевая;

	Объемы и источники финансирования программы  по годам  
	Общий объем финансирования составляет 
578900 рублей, в том числе:

по годам:

2015 год: Строительство газопровода 6 очереди п. Иванино по ул.Полевая  - 318900 рублей,

2015 год: Строительство газопровода 6 очереди п. Иванино по ул.Полевая  - 100000 рублей,

2016 год: Строительство газопровода 6 очереди п. Иванино по ул.Полевая  - 160000 рублей,
Местный бюджет -  578900 рублей.
Привлеченные средства – 0 тыс.руб.

	Непосредственные результаты реализации программы
	Рост уровня газификации: посёлка до – 95 %, 
 



	Ожидаемые конечные результаты реализации программы   
	повышение качества предоставляемых коммунальных услуг в части газоснабжения и, соответственно, качества жизни граждан;

улучшение экологической обстановки

	Система организации контроля за исполнением программы  
	Мониторинг реализации Программы осуществляется администрацией посёлка Иванино и главой поселка Иванино


Глава 1. Содержание проблемы и методы ее решения с помощью программы

Газификация муниципального образования «посёлок Иванино» Курчатовского района Курской области имеет большое значение. Газификация посёлка является гарантом сохранения экологической обстановки и служит основой для выхода на новый уровень развития промышленности и инфраструктуры. 

Площадь муниципального образования «посёлок Иванино» -  1021 га. На территории муниципального образования по состоянию на 01.01.2014 г. проживает 2222 человека.
Для приготовления пищи используется природный и сжиженный газ и электроэнергия. Население использует для отопления дрова, каменный уголь, электроэнергию и природный газ. 

Жилой фонд посёлка Иванино составляет 67,81 тыс. кв.м, преобладает застройка одноэтажных и двухэтажных домов.    

Состояние газификации муниципального образования «посёлок Иванино» на данном этапе развития района не отвечает современным требованиям к уровню и качеству жизни населения. 

Газ используется на индивидуально-бытовые нужды населения. Распределение газа производится от баллонных установок в индивидуальном жилом фонде.    

Эксплуатация газового хозяйства МО «посёлок Иванино» осуществляется ООО «Курскгаз». 

В предыдущие годы в ходе реализации мероприятий газификации на территории муниципального образования «посёлок Иванино» выполнено:

	
	
	

	Работы, проведенные по газификации в 2009 - 2012 годах

	
	
	

	Построенные газопроводы

	
	
	

	№ п/п
	Адрес
	Протяженность построенного газопровода, м.п.

	1
	ул. Садовая, Октябрьская, Молодёжная, Колхозная, Новая, Полевая, Ломоносова, Луговая, Верхняя Луговая, Первомайская, Лесная, Ленина, Мира, Мичурина, Кирова, Пушкина, 1-я Механизаторов, 2-я Механизаторов, Пролетарская, Дачная, Строителей, Горького
	45518

	

	


Анализ финансовых затрат на теплоснабжение, исходя из ценового соотношения газ - уголь, мазут, печное топливо, позволяет сделать однозначный вывод об абсолютном превосходстве газового топлива над твердым.

Кроме того, наличие газового топлива позволяет:

· улучшить теплоснабжение и газоснабжение жилых помещений при сохранении, а в ряде случаев и снижении затрат на услуги ЖКХ;

· значительно улучшить качество жизни населения муниципального образования;

· создать условия для более интенсивного развития экономики муниципального образования за счет внедрения новой техники и технологий.

Таким образом, реализация мероприятий настоящей программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

В рамках программы предполагается 95 % газификация жилых домов.

Глава 2. Цели и задачи программы

Основной целью программы является повышение уровня и качества жизни населения за счет газификации муниципального образования «посёлок Иванино».

Для достижения основной цели программы предусматривается Повышение уровня газификации жилищного фонда посёлка Иванино.

Глава 3. Система программных мероприятий

Перечень программных мероприятий предусматривает расширение сетей газоснабжения (газопровод низкого давления к жилым домам).
Строительство газопроводов низкого давления

Целью комплексного мероприятия является создание условий для газификации квартир и домовладений, а также небольших помещений малого бизнеса.

Мероприятием предполагается проведение строительно-монтажных работ для строительства газораспределительных сетей низкого давления по улице Полевая. 

Перечень объектов, строительство которых предполагается провести в рамках мероприятия, их протяженность и сметная стоимость работ по годам в разрезе муниципального образования разработаны. 

В результате будет предоставлена возможность газифицировать 100 % жилья.

  Глава 4. Сроки и этапы реализации программы

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2015 по 2017 год.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год. Объемы финансирования мероприятий программы будут корректироваться в процессе их реализации, исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат. При этом финансирование учитывает объемы финансовых средств, направляемых на реализацию всех мероприятий программы.

 Глава 5. Описание организации управления Программой

Формы и методы управления реализацией программы социально-экономического развития муниципального образования определяются заказчиком программы – администрацией посёлка Иванино.

Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет заказчик программы.

К основным функциям заказчика программы относятся:

· подготовка проекта программы, его согласование с органами местного самоуправления, с Министерством развития инфраструктуры Курской области, утверждение проекта установленным порядком в соответствии с положениями Устава муниципального образования;

· координация исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, содействие решению спорных (конфликтных) ситуаций;

· непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы, в том числе по мероприятиям, реализуемым при софинансировании средствами федерального и областного бюджетов; 

· подготовка ежегодных отчетов о результатах мониторинга реализации программных мероприятий и представление их в Правительство Курской области в сроки и по форме, определенной министерством;

· подготовка и внесение предложений по корректировке программы;

· подготовка и представление установленным порядком пакета документов в Правительство Курской области через координирующее министерство на софинансирование объектов муниципальной собственности средствами федерального и областного бюджетов; 

Приложение № 2

Индикативный ряд показателей 

	№
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	
	
	
	факт
	прогноз
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Уровень газификации муниципального образования 
	( %)
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	№
	Наименование показателя
	Ед. измерения
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	
	
	
	факт
	прогноз
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Количество газифицированных квартир (природный газ/сжиженный) 
	( шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	


